**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 40-45 кал. дні (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати:

Шумні роботи та пильні (відбійний молоток, перфоратор та інш) можливо проводити з 22 до 10:00.
Завіз великогабаритних матеріалів та техніки, обладнання з 22 до 10:00

У вихідні дні з 09 до 23 суворо заборонено виконання шумних, пильних робіт, завіз матеріалу

Заявка на виконання робіт подається через електронний кабінет який оформлюється у адміністрації ТЦ на тиждень

-На час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця)

Надання календарного графіку проведення робіт до початку робіт. З підписом виконавця .

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт( наказ на відповідального за безпечне проведення робіт з техніки безпеки та пожежної безпеки до початку робіт)

-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує з Замовником технічне рішення

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт Пн Ср Пт. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник. Доставку існуючого обладнання Замовника здійснює Виконавець на склад Замовника, розвантаження на складі здійснює Замовник

-проживання, транспортні витрати не сплачуються

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Надання календарного графіка є обов’язковим на початок робіт

Вживання алкоголю або наркотичних речовин, зберігання на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000 грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт, але не менше 4х фахових спеціалістів не враховуючи адміністративний та ІТР персонал

Врахувати що фахові спеціалісти повинні мати діючи дозволи та посвідчення, ліцензії

Вартість робіт має рекомендаційний характер

Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з проектом

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану

Вимоги до виконавця:

* Перевірене портфоліо
* Штат мінімум 5 фахівців та 2-3 ітр персонал
* Досвід роботи у великих ТРЦ
* Виконання вимог ТРЦ при проведенні робіт

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі  | Проведення ремонтних робіт під магазин Водафон м. Київ Кільцева дорога, 1 у ТРЦ Республіка |
| Придбання за договором/рахунком | За договором |
| Найменування компанії  |  |
| ІПН/ЄДРПОУ  |  |
| Юридична адреса  |  |
| Фактична адреса  |  |
| Адреса надання послуг | м. Київ Кільцева дорога, 1 у ТРЦ Республіка |
| Контактна особа  |  |
| Термін надання послуг |  |
| Умови надання послуг |  |
| Інші умови |  |