ТОВ  «Будівельна компанія «Міськбудінвест»

Затверджую

Генеральний директор

ТОВ "БК Міськбудінвест"

_______________  Бадалов О.С.

«Будівництво житлового будинку з підземним гаражем

та об’єктами соціально-побутового призначення по просп. Перемоги, 55/2

у Солом’янському р-ні м. Києва»

# ТЕНДЕРНЕ ЗАВДАННЯ

Тинькування поверхонь стін перепланованих квартир житлової секції  №1

Погоджено :

_________________ Дробот А.І.

_________________ Генов П.М.

_________________ Пилипенко М. І.

_________________ Чапенко І.Л.

_________________ Ілічкін О.В.

_________________ Зелений С.В.

2024 р.

Інструктивна інформація для учасників

1. Загальні умови.

1.1. З метою вибору субпідрядної організації Генеральний підрядник, ТОВ „БК Міськбудінвест” оголошує тендер на  тинькування поверхонь стін перепланованих квартир житлової секції  №1 на об’єкті «Будівництво житлового будинку з підземним гаражем та об’єктами соціально-побутового призначення по просп. Перемоги, 55/2 у Солом’янському р-ні м. Києва».

1.2. До участі в торгах (тендері) запрошуються юридичні та фізичні особи (резиденти або нерезиденти) незалежно від форм власності, які мають Дозвіл на виконання робіт та отримали від Головного підрядника письмові запрошення та підтвердили намір взяти участь у процедурі шляхом подання  тендерної пропозиції.

1.3. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Витрати Учасника щодо участі у процедурі тендеру не вважаються збитками та не підлягають відшкодуванню.

1.4.  Генеральний підрядник видає учаснику тендерну документацію безпосередньо після звернення останнього.

1.5.   Термін надання тендерної пропозиції до ____________ р.

2. Надання роз'яснень щодо тендерної документації внесення до неї змін

  - Учасник має право звернутися до Генерального підрядника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Генеральний підрядник надає такі роз’яснення у робочому порядку у найкоротші терміни.

  - Генеральний підрядник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про внесення змін до тендерної документації, а також про продовження строку подання пропозицій, про що вчасно повідомляє всіх учасників тендеру.

3. Зміст тендерних пропозицій

3.1.  Тендерна пропозиція учасника має складатися з:

- заповненої форми тендерної пропозиції (дод.1);

- розрахунок договірної ціни;

- копії ліцензій та необхідних дозволів на види робіт, передбачені тендерною документацією.

У розрізі даного тендерного завдання передбачається, виконання повного комплексу робіт на тинькування поверхонь стін перепланованих квартир житлової секції  №1 у тому числі:

- складування матеріалів, подача до місця виконання робіт;

- виконання робіт;

- оформлення та передача Замовнику відповідної виконавчої документації;

- здача виконаних робіт Генеральному підряднику та Замовнику;

Пропозиції надавати електронною поштою або на електронних носіях.

.

4.  Ціна тендерної пропозиції

4.1. Відомість обсягів робіт, які необхідно виконати, зазначена у Додатку №1 до цієї тендерної документації.

Орієнтовний термін виконання вищевказаних робіт  об’єкту «Житловий будинок з підземним гаражем та об’єктами соціально-побутового призначення по просп. Перемоги, 55/2 у Солом’янському р-ні м. Києва»   __________2024 року.

4.2 Роботи, передбачені тендерною документацією, необхідно виконати таким чином, щоб якість робіт з будівництва відповідала вимогам проектної документації, ДБН В.1.17-2002, ДСТУ ІСО 4190-6-2001 та іншим чинним нормативним документам України.

4.3. Розшифровка вартості, передбачена формою тендерної пропозиції (Додаток 1), повинна враховувати наступні витрати:

4.3.1. „Вартість робіт ”:

- заробітна плата робітників;

- витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів;

- вартість робіт;

- вартість допоміжних матеріалів та обладнання;

- загальновиробничі, адміністративні витрати, прибуток, податки;

- інші витрати пов’язані з виконанням робіт, що є предметом цього тендеру

- витрати пов’язані з навіскою, пере навіскою люльок, лісів тощо

- витрати на виконання заходів по охороні праці і виробничій санітарії.

4.4. Учасник зазначає умови розрахунків за виконані роботи. У разі зазначення попередньої оплати слід вказати її розмір (у відсотках та суму в гривнях) та строк перерахування.

5.  Гарантійні зобов’язання

5.1. Умовами даного тендеру передбачені наступні, мінімальні, гарантійні зобов’язання:

5.1.1. Роботи, передбачені тендерною документацією, будуть виконі таким чином, щоб якість робіт з будівництва відповідала вимогам проектної документації, ДБН В.1.17-2002, ДСТУ ІСО 4190-6-2001 та іншим чинним нормативним документам України.

5.2.2. У випадку виявлення Дефектів у Роботі, Субпідрядник за власний рахунок терміново усуває такий Дефект чи іншим чином виправляє таке порушення в максимально короткі строки після отримання відповідного повідомлення (у будь-якому випадку Дефекти повинні усуватися протягом 10 (десяти) календарних днів). Дефекти усуваються з використанням нових матеріалів та належної якості.

5.2.3. Перебіг гарантійного терміну починається з дати підписання фінального Акту приймання виконаних Робіт.

5.2.4. Мінімальний Гарантійний термін на виконані Роботи повинен складати 5 років.

5.2.4. Субпідрядник відповідає за дефекти в роботі, виявлені у межах гарантійного строку, і зобов’язаний усунути їх за свій рахунок у погоджений Сторонами строк, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу; неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації, розроблених самим Генпідрядником або третіми особами; неналежного ремонту, який здійснено самим Генпідрядником або третіми особами.

Зазначений строк гарантії збільшується на період, протягом якого роботи з усунення недоробок заважали нормальній експлуатації Об'єкта.