**Інструктивна інформація для учасників**

 **1. Загальні умови.**

 1.1. З метою вибору субпідрядної організації Генеральний підрядник,

ТОВ „БК Міськбудінвест” оголошує тендер на виконання комплексу робіт з **демонтажу стояку бетонних вентблоків для ОВ**, *на об’єкті:* **"Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально – культурного призначення по вул.. Сагайдака, 101 (будинок №28) в Дніпровському районі м. Києва".**

 1.2. До участі в торгах (тендері) запрошуються юридичні та фізичні особи (резиденти або нерезиденти) незалежно від форм власності, які отримали від Головного підрядника письмові запрошення та підтвердили намір взяти участь у процедурі шляхом подання тендерної пропозиції.

1.3. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Витрати Учасника щодо участі у процедурі тендеру не вважаються збитками та не підлягають відшкодуванню.

1.4. Генеральний підрядник видає учаснику тендерну документацію безпосередньо після звернення останнього.

**2. Надання роз'яснень щодо тендерної документації внесення до неї змін**

* 1. Учасник має право звернутися до Генерального підрядника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Генеральний підрядник надає такі роз’яснення у робочому порядку у найкоротші терміни.
	2. Генеральний підрядник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про внесення змін до тендерної документації, а також про продовження строку подання пропозицій, про що вчасно повідомляє всіх учасників тендеру.

**3. Зміст тендерних пропозицій**

3.1. Тендерна пропозиція учасника має складатися з:

- **заповненої форми тендерної пропозиції (Додаток 1);**

- розрахунок договірної ціни, бажано в АВК;

- копії ліцензій та необхідних дозволів на види робіт, передбачені тендерною документацією.

У розрізі даного тендерного завдання передбачається, виконання повного комплексу робіт з **демонтажу стояку бетонних вентблоків для ОВ** у тому числі:

**з 3-го по 26-й поверх (арк.17)**

1. Необхідно демонтувати існуючий стояк 24-ри поверхи х 5шт = 120шт бетонних збірних вентблоків в технічні ніші розміром 830 х 3850мм - ( вентблоки - ВБС-30-2 - 115 шт; BБC-28 - 5шт);
2. Навантажити сміття та винести через технічний камер люк розміром 1680х1800мм, в ліфтовий хол;
3. Спустити ліфтом сміття на перший поверх та скласти у визначене місце складування;

**покрівля 27-й поверх (арк. 06.3; 13.1)**

1. Необхідно розібрати частково існуючий цегляний вентканал з однієї сторони з перегородками згідно з кресленням арк. 06.3;
2. Навантажити сміття та спустити в ліфтовий хол на 26-й поверх;
3. Спустити ліфтом сміття на перший поверх та скласти у визначене місце складування;

.

4.  Ціна тендерної пропозиції

4.1. Відомість обсягів робіт, які необхідно виконати, зазначена у Додатку№1 до цієї тендерної документації (креслення).

 Орієнтовний термін виконання комплексу робіт з **демонтажу стояку бетонних вентблоків для ОВ** *на**об’єкті: "Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально – культурного призначення по вул.. Сагайдака, 101 (будинок №28) в Дніпровському районі м. Києва".****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

4.2 Комплекс робіт, передбачений тендерною документацією, необхідно виконати таким чином, щоб якість робіт з будівництва відповідала вимогам проектної документації, вимогами чинних національ­них стандартів, галузевих нормативних документів та державних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки та іншим чинним нормативним документам України.

4.3. Розшифровка вартості, передбачена формою тендерної пропозиції (Додаток 1), повинна враховувати наступні витрати:

4.3.1. Вартість робіт:

- заробітна плата робітників;

- витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів;

- вартість робіт;

- вартість допоміжних матеріалів та обладнання;

- загальновиробничі, адміністративні витрати, прибуток, податки;

- інші витрати пов’язані з виконанням робіт, що є предметом цього тендеру

- витрати на виконання заходів по охороні праці і виробничій санітарії.

4.3.2. Вартість матеріалів, обладнання та пусконалагоджувальних робіт.

4. 4.4. Оплата за виконані роботи щомісячно на підставі оформлених актів виконаних робіт за формою КБ-2.