**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ: ФАЙЛ (дефектний акт №1 «основні роботи») ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

**Заповнення та відправлення ФАЙЛУ (дефектного акту №2 «вхідна група» на підставі Технічного Завдання (надалі – ТЗ) №2 «вхідна група») не є обов’язковою умовою та виконується Постачальником послуг за наявності відповідних спеціалістів або можливості залучення спеціалізованих суб підрядних організацій.**

- Термін виконання робіт: 2-а календарних дні.

- Час робіт/доступ до приміщення: цілодобово (ТРЦ). Виконання не шумних робіт - можливе вдень , за умови погодження з адміністрацією ТРЦ. Занесення/винесення: матеріалів, інструментів, меблів, обладнання – з 22.00 до 9.45.

- Початок робіт: 15 жовтня 2025 року.

- Роботи допускається виконувати на час повітряних тривог на розсуд Виконавця.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.

**У випадку відхилень між дефектним актом та ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

- Оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення.

- Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.

- Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа.

- Під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт пакування. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

- Закупівлю та доставку матеріалу для виконання робіт здійснює Виконавець.

- Закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує Виконавець.

-закупівлю та доставку , навантаження та винесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює Виконавець. Доставку демонтованого обладнання Замовника здійснює Виконавець на склад Замовника, розвантаження на складі здійснює Замовник. У разі можливого використання машини Замовника – Виконавець буде попереджений за 2-а календарних дні.

- Проживання, транспортні витрати не сплачуються.

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника.

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт.

Надавши КП Виконавець підтверджує що ознайомився з технічним завданням

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі (товарів/послуг)** | Проведення демонтажних робіт м. Київ, пр-т Р. Шухевича, 2Т, ТЦ «SkyMall» 1-й поверх |
| **Придбання за договором/рахунком** | За договором |
| **Найменування компанії**  |  |
| **ІПН/ЄДРПОУ**  |  |
| **Юридична адреса**  |  |
| **Фактична адреса**  |  |
| **Адреса надання послуг** | м. Київ, пр-т Р. Шухевича, 2Т, ТЦ «SkyMall» 1-й поверх |
| **Контактна особа**  |  |
| **Термін надання послуг** |  |
| **Умови надання послуг** |  |
| **Інші умови** |  |