Пошта

spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на

procurement_vfr@vodafone.ua

ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)

Бажаний термін виконання робіт протягом 21 календарного дня ( або вказати свій термін )

Початок робіт: 23 березня 2025 року.

Роботи допускається виконувати:

- гучні  08 – 19 в робочі дні (згідно законодавства)

- звичайні – 08-22

- Час заносу/виносу матеріалів/сміття – під час виконання робіт

- на час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця )

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.

У випадку відхилень між дефектним актом і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.

- оплата робіт безготівкова, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення

- припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт

- умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

- під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт. Фотозвіт фіксує:

- візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту

- закуплені матеріали, їх кількість

- приховані роботи (штроблення тощо)

- вивіз сміття

- закупівлю та доставку матеріалу здійснює Виконавець.

- закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує Виконавець

-

Матеріал, такий як шліф-папір, свердло, валик, пензлі і т.п. (розхідні матеріали) мають бути враховані у вартість робіт.

Використання/оренда драбин, лісів, тури мають бути враховані у вартість робіт.

Проживання, транспортні витрати та витрати на відрядження не сплачуються , повинні бути враховані у вартість робіт.

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника.

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000 грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт.

Врахувати, що фахові спеціалісти повинні мати діючи дозволи та посвідчення, ліцензії.

Вартість робіт за одиницю об’єму, вказана Виконавцем в комерційній пропозиції не може бути змінена (фіксована на час проведення робіт).

Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з технічним завданням, а також прорахував усі роботи, витрати, матеріал, податки та збори у наданому КП,.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище

Замовник має право змінити адресу надання послуг ,до моменту початку, з попередньою згодою з Виконавцем .

Першочерговий об’єкт для  виконання тестового монтажу – магазин «Vodafone»  Київ вул. Хрещатик 15

*Таблиця для заповнення

| Предмет закупівлі (товарів/послуг) | Влаштування мережі гарантованого живлення в магазинах та монтаж дизельного генератора Praim PRM10000 (10кВт) із захисним боксом |
| --- | --- |
| Придбання за договором/рахунком | За договором |
| Найменування компанії |  |
| ІПН/ЄДРПОУ |  |
| Юридична адреса |  |
| Фактична адреса |  |
| Адреса надання послуг | Перелік магазинів 18 шт. в дефектному акті |
| Контактна особа |  |
| Термін надання послуг |  |
| Умови надання послуг |  |
| Інші умови |  |