Попереднє технічне завдання по перенесенню частини меблів в магазині «Vodafone»
в м. Київ пр-т Київ Європейського Союзу 47   ТЦ «Ретровіль»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «Ретровіль» погоджений з адміністрацією час.

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.

Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТЦ та суворо дотримується. 

Початок проведення робіт – 22.00
Закінчення проведення робіт – 09.30

Висота підвісної стелі типу грильято – 4,2м

розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. 

Електромонтажні роботи:

· Виконати прокладання нової лінії кабелем ВВГнгнд 3*1,5 в гофоротрубі для підключення столів трапецій – 15м.п.

· Виконати підключення нової ліній до автоматичного вимикача №11 (розетки, TV) в існуючому РЩ

· Виконати монтаж розподільчої коробки над центром стола трапеція – 1шт.
· Виконати монтаж спірального кабелю (поставляє Замовник) від розподільчої коробки до стола трапеція. 

· Виконати монтаж електричної колодки на спіральному кабелі  в столі трапеція – 1шт

· На панелі (поз. 5.1.N) виконати підключення блоку живлення 220/12В (поставляє Замовник)   до освітлення вітрини.
Обладнання та меблі :

Демонтажні роботи:

1) Дворівневий стіл (поз 4.1, 4.2) – 3шт.
2) Стіл ТОП 10 (поз.2) 

3) ТВ 55” (поз.7) з настінним кронштейном

4) Підлоговий АКС 1000*500*600 (Н) мм – 3 шт.
 склад робіт:
· від’єднати від мережі 220 В – існуючі розетки;

· виконати пакування столів в гофрокартон та стрейч плівку, ТВ 55” (запаковується в заводську коробку (надає замовник) з подальшим пакуванням стрейчем;

· виконати винесення столів та ТВ з магазину/ТЦ з подальшим навантаженням у машину (надає Виконавець).  

Демонтаж - переміщення по магазину - з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:
1) Панель 600*2200 (поз.6) – 1шт.
2) Панель аксесуарів 600*2200 (поз. 5.2)  – 1шт.
3) Панель аксесуарів 1200*2200мм (поз. 5.1) – 1шт.
Занесення до магазину з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:

1) Панель аксесуарів 600*2200 (поз. 5.2.N)  – 1шт.
2) Панель аксесуарів 1200*2200мм  з тумбою та  склом (поз. 5.1.N) – 1шт.
3) Стіл трапеція 800*1000 (поз.3.N) – 1шт.
4) Стелаж 1000х800 (поз.7.ххх) – 3 шт.
Стелажі підключити до  існуючих виводів з підлоги.  Та перевірити працездатність освітлення панелей після монтажу.
Столи трапеції підключити за допомогою спірального кабелю (надає замовник)
Роботи по підключенню виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Послуга (надає Виконавець) з транспортування меблів, обладнання включає:
· Доставку  зі склад на магазин 
· Вивезення з магазину на склад
Адреса складу м. Київ вул. Зрошувальна 5. Час роботи складу пн-пт з 8.00 до 16.00

Замовник має право відмовитися від даної послуги, з повідомленням Виконавця  не пізніше 2-х календарних днів до моменту початку її виконання.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Панелі, стелажі та столи повністю змонтовані на проектні місця та підключені до мережі 220В.

Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
Виконати прибирання місця проведення робіт (прибирається будівельне сміття яке утворилося під час проведення робіт). 
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