5. Перелік робіт та їх відсоткове співвідношення від загальної вартості за житлову площу.

- Обробка деревини вогнебіозахистом - 3 %.

- Збирання каркасу підлоги - 4%

- Обшивка підлоги рейкою - 1.5%

3.1.Монтаж сітки від гризунів на рейку - 1%

3.2. Монтаж гідробарьера на рейку - 1%

3.3. Утеплення підлоги мінеральною ватою - 2 %

3.4. Монтаж гідробарьеру на мінеральну вату - 1%

3.5 Монтаж рейки під підлогову дошку - 1.5%

- Збирання каркасу несучих стін та перестінок - 5%

4.1 Утеплення всіх стін мінеральною ватою - 3%

4.2. Монтаж гідробарьеру та супердіфмембрани на всіх стінах - 2 %

- Збирання каркасу криші - 4%

5.1. Монтаж гідробарьеру та супердіфмембрани на криші - 1%

5.2. Утеплення криші - 3%

- Монтаж металопластикових вікон та металопластикових дверей - 4%

- Монтаж рейки для обришотки на стінах зсередини - 1%

7.1 Монтаж рейки для обришотки на стінах зовні - 1%

7.2 Монтаж рейки для обришотки на криші зовні - 1%

7.3 Монтаж рейки для обришотки на криші зсередини - 1%

- Фасадні роботи:

8.1. Клікфальц на стінах ззовні - 4%

8.2. Клікфальц на криші - 3%

Планкен на стінах - 3%

- Електромонтажні роботи:

9.1. Чорнова електрика: прокладка кабелю в металогофі по стінам- 6%

9.2. Збірка щитів - 4%

9.3. Чистова електрика: встановлення необхідної фурнітури (розетки, вимикачі, світильники, бра, тощо.)- 2%

- Сантехнічні роботи: вводи труб та виводи труб для каналізації, встановлення душевого трапа - 3%

- Монтаж фальшбруса - 4%

- Монтаж відкосів з дерева - 3%

- Монтаж плінтусів, зовнішних та внутрішніх планок для кутів - 4%

- Монтаж ламінату та підложки до нього - 12%

- Шліфування та покраска фальшбруса - 3%

- Покраска та шліфовка планкена - 3%

- Встановлення міжкімнатних дверей та дверних коробок - 5%