Техническое задание

«Ремонт асфальтобетонного покрытия Кривой Рог АВ и Кривой Рог АС 2»

1. Предмет тендера:

Выполнение текущего ремонта асфальтобетонного покрытия Кривой Рог АВ (ул. Днепровское шоссе,1А) и Кривой Рог АС 2 (ул. Лермонтова, 42)

2. Перечень и объемы требуемых работ, услуг:

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, грн | Стоимость без учета НДС, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Кривой Рог АВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиною 50мм, площадью ремонта от 5м2 до 25м2. Робота + материал. | м2 | 50 |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиною 50мм, площадью ремонта до 5м2. Робота + материал. | м2 | 50 |  |  |
| 3 | Снятие асфальтобетонных покрытий с помощью машин для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий шириной фрезерования 2100мм и глубинной 50мм | м2 | 100 |  |  |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с помощью асфальтоукладчиков | м2 | 100 |  |  |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4-5см из гарячих асфальтобетонных смесей | м2 | 100 |  |  |
| 6 | Погрузка мусора вручную | т | 30 |  |  |
| 7 | Перевозка мусора до 10км | т | 30 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Кривой Рог АС2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиною 50мм, площадью ремонта от 5м2 до 25м2. Робота + материал. | м2 | 20 |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиною 50мм, площадью ремонта до 5м2. Робота + материал. | м2 | 20 |  |  |
| 3 | Погрузка мусора вручную | т | 3 |  |  |
| 4 | Перевозка мусора до 10км | т | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

3. Сроки выполнения работ 5 календарных дней:

4. Материалы и инструменты:

Материалы, механизмы - подрядчик

5. Оплата выполненных работ:

- безналичный расчет согласно условий договора

6. Основные технические требования на выполнение работ:

6.1 требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

- перед началом выполнения работ совместно с Заказчиком выполнить разметку  текущего ремонта асфальтобетонного покрытия

6.2 требования к видам выполнения работ:

- при производстве работ обязательно использовать фрезерование участков подлежащих ремонту

6.3 требования к объемам выполняемых работ:

- выполнение полного объема работ согласно перечня

6.4  требования к безопасности:

- производство работ в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности

7. Требования к Участникам тендера:

- предоставить Заказчику коммерческое предложение и заполненное  ТЗ (п.2)

наличие разрешительной документации на выполнение данных работ

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы:

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года

Технический директор ЧАО «ДОПАС»                                                    Кожома А.Ю.

Подготовил:

Колосовский О.А.

Тел. (098) 500-00-55