| - Назва документу |  |  |  | Технічне завдання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Філіал/підрозділ компанії |  |  |  | Складський комплекс «Омега2» |  |  |  |  |  |
| - Вид, найменування робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фарбування сходового маршу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дата початку виконання робіт |  | __/____/2021 |  | - Дата закінчення виконання робіт |  |  | ___/____/2021 |  |  |
| - Перелік дозвільної документації, що має бути надана підрядником: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вказати перелік та найменування дозвільних документів відповідно до вимог регуляторних актів з охорони праці та/або ліцензійних вимог чинного законодавства) - Роботи на висоті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Необхідність надання підрядником переліку клієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |
| - Необхідність надання підрядником підтвердження кількості, кваліфікації та працевлаштування працівників |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |
| - Необхідність проведення попереднього аудиту підрядника |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |
| - ПІБ, особи відповідальної за технічний нагляд зі сторони замовника |  |  |  |  |  |  |  |  | Козачок Євгеній Павлович |
| - Проектна документація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Необхідність в розробці/внесення змін в проектну документацію для проведення робіт |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |
| - наявність проектної документації, достатньої для проведення робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |
| - Назва проектної документації, достатньої для проведення робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наявність в проектні документації, в котору необхідно вносити зміни для проведення робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ні |
| - Назва проектної документації, в котору необхідно вносити зміни для проведення робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опис та/або перелік робіт, що необхідно виконувати відповідно технічного завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фарбування приміщення (зовні) 72м 2 часткове шпаклювання 8 м2 фарбування 72 м2 (три стіни з чотироьох) виготовлення накриття легкого з миючого покриття площею 54 м2(перевага металевий фарбований лист 0,4-0,5мм) кутникі декоративні 100*100мм*31м.пог(обв'язка примикань лист металевий – стіна) - Роботи по сходовому маршу зароблення тріщін 16,7м.пог часткове шпаклювання 11.м2 ремонт відкосів ддверних 0,9*2,0м 2 од ремонт відкосів ддверних 1,3*2,0м 1 од ремонт відкосів віконних 2,4*0,8 таглибиною 0,5м 2од фарбування перил 18 м.пог монтаж стелі типу амстронг 18 м.2 фарбування стін та сходових маршів (низ)165м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Схема, креслення, фото: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перелік обладнання та періодичність обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Найменування обладнання/системи |  |  |  |  | кількість |  | Періодичність |  |
|  |  |  |  |  |  | Од. |  | Разів на рік |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Умови розташування обладнаня/систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Додаткові відомості про обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Додаткова інформація про умови виконання робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бажані пріоритети по порядку та/або послідовності виконання робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Умови надання/використання підіймальної техніки та/або конструкцій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Не надаєм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опис матеріалів (склад, вимоги наявності сертифікатів СЕС, назва, марка матеріалу тощо): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Умови використання/відшкодування вартості матеріалів та/або запчастин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перелік документів, що мають бути надані підрядником під час аналізу пропозицій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перелік та/або структура розділів, котрі обов’язково мають бути окремо виділені у надані цінові пропозиції: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вартість робіт - Час виконання - Гарантії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Склав: |  |  | _______ підпис | __/__/____ | Козачок Євгеній Павлович |  |  |  |  |
| - Затверджено: |  |  | _______ підпис | __/__/____ | Посада, ПІБ |  |  |  |  |