Инвестиционный проект 2021год.

Строительство частного дома на 120м2

Площадь застройки на участке(8050х9830)-79.13м2

Площадь 1-го этажа-60м2, тераса-5.5м2

Площадь  мансардного этажа-60м2,тераса 5.5м2

Основа просчета – строительство дома 2017года.

Сметная стоимость оновлена на06.02.2021.

Преимущество дома:

Дом имеет площадь до 120м2., что снижает уплату налога на недвижимость.

Размер дома занимает всего 79м2.площади застройки на участке.

Проект удобен для перепланировок, изменений фасада, достраиваний.

Наличие 2х террас, 2 входа, 2 сан-узла, 3 спальни, кухня, гостиная, чердачное помещение.

Не дорогой при строительстве.

Легко реализуем.

Является основой  для просчета себестоимости подобных проектов.

Сроки строительства дома под внутренние отделочные работы составляет до 3,5 месяца.

На сегодняшний день мною реализовано два проекта на основании договоров подряда

Проработаны все строительные этапы, материалы, сроки.

Технико- экономическое обоснование

Стоимость покупки земельного участка до 4 сотки          -  6000 у.е

Стоимость строительства у                                                     - 31000 у.е

Стоимость проектной, разрешительной  документации- 1100 у.е

Стоимость электро-подключения, скважины.                     - 2000 у.е.

Комиссионные управляющей компании                                    - 7000у.е

Ориентировочная прибыль составляет:

Затратная стоимость строительство, участок, коммуникации 47100 y.e.

Стоимость дома при продаже составляет:                                                72000 у.е

Чистая прибыль инвестора при 100% инвестировании                       24900 у.е

Срок получения чистой прибыли  до 5 месяцев.

Характеристика дома.

Фундамент – монолитный, ленточный.

Пол – изоляция, утепление, армирование, бетон 100мм

Коммуникации – ввод в здание, центральная разводка по этажам (вода, канализация, элект., септик)

Стены – газоблок  300мм

Простенки –120мм,  кирпич М100 сан узлы

Простенки газоблок 100мм.

Армопояса – по 2 этажам, бетон.

Перекрытие 1-го этажа-плиты ЖБИ.

Перекрытие 2-го этажа – балочное.

Утепление дома  в 100мм и 50мм ( ПСБ-35)

Оформление фасада – комбинированный ( по типу мокрых )

Лестница межэтажная – бетонная.

Кровельное покрытие -  (металлочерепица)

Остекление – двухкамерное, єнергосберегающие.

Скважина -  1шт.

Септик-  на 2 резервуара.

Отмостка, терраса, крыльцо – бетон.

Благоустройство, - частичная отсыпка щебня.

Ограждения – (фундамент- бетон, колоны - кирпич),( секции- проф-лист.)

Дверь входные – металлическая.

Ворота - (въездные)

Утепление мансарды, потолка 2-го этажа 150мм.

Принцип работы.

Сроки по строительству дома  составляют  3-3.5 месяца.

Работы проводятся в соответствии с условиями договора подряда.

Проект рабочих чертежей предоставляет подрядчик.

Производство работ сопровождается графиком работ, графиком поставки материалов, графиком финансирования,

Все поставленные материалы подтверждены сертификатами качества.

Расчет производится в любой форме оплаты (наличный, безналичный на карточку, безналичный на счет компании).

Работы проводятся в соответствии с ДБН.

Выполненные работы фиксируются актами скрытых работ. (подтверждены независимым тех-надзором)

После подписание договорных обязательств, сохранность материальных ценностей переходит на подрядчика.

Все действия подрядной организации, относительно данного строительства, предварительно согласовываются с заказчиком.

Заказчик регулярно получает фото-отчеты по проведенным работам в электронном виде.

Порядок, начало совместной деятельности.

Согласование инвестиционного предложения

Получение детальной, фиксированной стоимости материалов, работ.

Графики начала работ, строительного процесса поэтапно, график поставки материала, финансирования.

Подписание договора подряда, смет. Графиков.

Корректировка, согласование, подписание проектной документации.

Подписание акта приема-передачи  земельного участка на подрядчика, для проведения работ, сохранности материалов.

Порядок инвестирования

Согласно договору подряда, предоплата по работам составляет 20% от общей стоимости строительства и оплачивается при подписании договора.

Согласно графику поставки материалов, заказчик предоставляет материалы или возлагает снабжение на подрядчика, перечисляя сумму поэтапного финансирования.

Оплата каждого из этапов является подтверждением качественно выполненных работ, что в конечном итоге не дает право заказчику забраковать весь комплекс работ и не выплатить страховочную сумму.

Страховочная сумма- По завершению работ, заказчик имеет право удерживать в  десятидневный срок оплату услуг за последний этап, до устранения всех недочетов.

Параллельно строительству, сторона заказчика, с подрядчиком,  подготавливает разрешительную документацию, ожидая процедуры ввода дома в эксплуатацию.

Другие обязательства сторон прописаны в договоре подряда.

График работ включает в себя 6 основных этапов, а именно:

  - Подготовительные работы, устройство фундамента;

  - Возведение первого и второго этажа;

  - Устройство кровли, фасада.

  - Остекление.

  - Благоустройство,  септик, ограждения.

В стоимость входят следующие виды работ:

  - Разметка, обустройство строительного участка (склад, туалет, душ, устройство бытовки);

  - Все разгрузки, заносы, подачи строительных материалов;

  - Кладка стен;

  - Кладка простенков;

  - Монтаж перемычек;

  - Устройство армопоясов;

  - Монтаж, анкеровка, заделка стыков плит перекрытия;

  - Устройство монолитных участков;

  - Устройство лестницы внутренней;

  - Устройство входных групп (ступени, парапеты);

  - Устройство кровли. Металлочерепица в комплексе (коньковые элементы, снегоулавливатели);

  - Устройство подшивки кровли;

  - Устройство водоотливной системы;

  - Устройство фасада (пенопласт, армосетка, декоративна штукатурка, покраска, архитектурные пилястры);

  - Устройство дымоходов, флюгарок;

  - Устройство септика;

  - Центральная разводка канализации внутри;

  - Устройство отмостки;

  - Планировка участка;

  - Монтаж ограждения (ЖБИ столбы, прогоны дерева, проф-лист);

  - Гидроизоляция плиты на отм.  0.000;

  - Дверь входная, металлическая;

  - Армирование стяжки армосеткой;

  - Утепление пола первого этажа в 50мм;

  - Остекление дома;

  - Отмостка вокруг дома (ширина 1м.);

  - Монтаж плит перекрытия первого этажа;

  - Балочное перекрытие второго этажа;

  - Обустройство чердачного проема;

  - Прокладка сантехники (канализация, ввод воды в дом).

Дополнительные преимущества.

В данном  предложении:

Наличие рабочих чертежей,

Наличие готовых проектов на этапе отделки  под ключ и под чистовую отделку.

Наличие готовой рекламной продукции.

Знание строительного объекта в целом.

Совместная деятельность, партнерство.

Пример продажи дома на уровне строительства.

Продажа нового дома 120м2

Продается дом на этапе строительства в с. Пуховка, Броварского района, Киевской области.

Площадь участка  4 сотки.

Площадь дома 120м2

Площадь пятна застройки 79.13м2

Проект удобен для перепланировок, изменений фасада, достраиваний.

Наличие 2х террас, 2 входа, 2 сан-узла, 3 спальни, кухня, гостиная, погреб, чердачное помещение. Строительство под чистовую отделку.

Аналогичный проект реализован в 2017г.

Сроки строительства дома под внутренние отделочные работы составляет  до 3,5 месяца.

Площадь 1-го этажа-60м2, тераса-5.5м2

Площадь  мансардного этажа-60м2,тераса 5.5м2

Наличие скважины.

Два септика, общий, и  отдельный на сауну,

Возможна рассрочка.

Проект в подарок.

Сметные стоимости, графики, документы, в наличии.

При подписании договора, земельный участок переходит в собственность владельца

Ход строительства можете смотреть через онлайн камеры.

Стоимость дома с участком на этапе строительства 70000у.е

Стоимость готового  дома с участком 75000у.е

Подробная информация по телефону.

Звоните.

Тел.

Тел.