ДОГОВІР № _____________

на виконання ремонтних санітарно-технічних робіт

| м. Мукачево | «__» _________ 2022р. |
| --- | --- |

Фізична особа-підприємець _______________________, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ____________, РНОКПП __________________, далі ВИКОНАВЕЦЬ з одного боку, і

Міжнародний Фонд Охорони Здоров’я та Навколишнього Середовища “Регіон Карпат” NEEKA (МФОЗНС “Регіон Карпат” NEEKA), що є юридичною особою, яка діє окремо від УВКБ ООН; діє як незалежна організація зі своєю структурою управління; та не представляє УВКБ ООН при укладенні договору, в особі директора Пірчак Альберта Ілліча, який діє на підставі Статуту, іменований далі ЗАМОВНИК, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника на умовах Договору виконати ремонтні санітарно-технічні роботи з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській області, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Роботи за Договором будуть проводитися в рамках виконання проекту УВКБ ООН "Захист внутрішньо переміщених осіб в Закарпатській, Чернівецькій,  Львівській та Івано-Франківській областях", що узгоджений та затверджений партнерською угодою з Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні № _______________________________.

2. Відомості про роботи, що виконуються Виконавцем.

2.1. Перелік видів робіт та їх вартість визначені у Додатку B - Форма фінансової пропозиції до тендеру №________________, який є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати стандартам та вимогам, що зазвичай ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

3. Термін виконання робіт

3.1. Виконавець зобов’язується виконати роботи до __ __________ 2022 року.

3.2. Виконавець має право достроково виконати роботи за Договором.

4. Гарантія

4.1. Гарантійний термін за Договором складає шість місяців з моменту передачі виконаних робіт Замовникові.

4.2. Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання Акта виконаних робіт, що підтверджує факт прийняття виконаних робіт Замовником.

4.3. Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акта виконаних робіт, гарантується Виконавцем протягом всього гарантійного терміну, тобто шість місяців від дня підписання Сторонами Акта виконаних робіт.

4.4. Виконавець не пізніше 12 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов‘язаних з їх усуненням силами і за рахунок Виконавця.

4.5. На матеріали, придбані Виконавцем за Договором, гарантійні терміни визначаються згідно гарантійних зобов’язань заводів-виробників.

5. Ціна та умови оплати роботи.

5.1. Вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком B - Форма фінансової пропозиції до тендеру ________________, який є невід’ємною частиною даного Договору.

5.2. Загальна вартість робіт за цим Договором становить _____________ (__________________) гривні ___ коп.

5.3. Терміни оплати:

Розрахунок за Договором здійснюється Замовником після повного виконання робіт та підписання Акта приймання виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Здача робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного завершення робіт.

5.5. Підписання Акта прийому–передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1.Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати.

6.1.2. при неможливості в передбачений Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням неможливості виконати такі роботи у строк, передбачений Договором.

6.1.3. Дотримуватися правил техніки безпеки при виконанні робіт, згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за Договором;

6.2.2. отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені Договором.

6.3. Замовник зобов’язаний:

6.3.1. прийняти роботу, виконану відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Виконавцю.

6.3.2. сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених Договором.

6.3.3. забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за Договором.

7. Відповідальність Сторін за порушення Договору

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з Договору, Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

7.2. Сторона, що порушила Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним діянням сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.3. Сплата Стороною визначених Договором та/або чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору, у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.4. Сплата Стороною штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками (у разі наявності) та діє до ____________ р., а в частині розрахунків - до повного його виконання.

9.2. Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходитися у Виконавця, другий – у Замовника.

10. Інші умови

10.1. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

| Виконавець: ФОП ________________ Адреса: РНОКПП Номер запису в ЄДР: Дата запису: IBAN UA Банк Тел.: ____________ ФОП _____________ | Замовник: Міжнародний Фонд Охорони Здоров’я та Навколишнього Середовища “Регіон Карпат” Поштова та юридична адреса: 89600, м. вул. Мічуріна Івана, 3 Телефон (096)7783351 Код ЄДРПОУ IBAN UA Директор _______________ (Пірчак А.І.) |
| --- | --- |