**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Івано Франківська, вул. Миколайчука 2**

1. **Меблі обладнання**

* Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається)
* Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).
* При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

а) всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

б) кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

в) Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

1. **Підлога**

* Виконати демонтаж існуючої плитки
* Виконати монтаж плитки – колір світло-сірий, глянцева: додатково погодити з Замовником

1. **Стіни (фасад)**

* Закрити фасад непрозрачною плівкою – 16м2
* Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.).
* Виконати демонтаж ГК перегородки 7,8м2.
* Виконати демонтаж дверей.
* Місця пошкодження (отвори, прорізи) заштукатурити – 10 місць.
* Виконати шпаклювання стін місцями – 15 місць.
* Виконати шпаклювання «червоної» стіни
* Виконати фарбування стін – 47 м2 (колір білий)
* Виконати зароблення отворів після демонтажу зовнішньої вивіски
* Виконати пофарбування короба (місця встановлення зовнішньої вивіски) – 5м/п колір білий

1. **Стеля**

* Залишається без змін

1. **Електрика**

* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.
* Виконати демонтаж кабелів СКС та електричних виводів з підлоги.
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.

1. **Зовнішня вивіска:**

* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж:

а) двох підвісних обігрівачів (Білюкс);

б) двох звукових колонок

г) шафи СКС з обладнанням

д) телевізора та кронштейна до нього

1. **Інше**

* Час робіт оговорюєтеся окремо. **Попередньо роботи виконуються з 21.00 до 10.00**
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **од.вим.** | **кількість** | **примітка** |
| 1 | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
| 2 | Сейф | ШТ | 3,00 |  |
| 3 | Настінний плакат, вивіски | ШТ | 7,00 |  |
| 4 | Настінна панель 600мм | ШТ | 2,00 |  |
| 5 | Стіл-табуретка високий | ШТ | 1,00 |  |
| 6 | Стіл-табуретка низький | ШТ | 1,00 |  |
| 7 | Стіл з спинкою високий | ШТ | 3,00 |  |
| 8 | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 4,00 |  |
| 9 | Стіл круглий ТОП 10, 1000 | ШТ | 1,00 |  |
| 10 | Еврохук-бар, 600 | ШТ | 4,00 |  |
| 11 | Стіл тех. зони (великий 745\*1770)\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
| 12 | Настінна панель з склом 1200 мм | ШТ | 1,00 | Складається з стінової панелі 1200, тумбочки та скляних створок (окремі елементи) |
| 13 | Стіл дворівневий ДСП | ШТ | 1,00 |  |
| 14 | Обігрівач ОС П/Н | ШТ | 2,00 | Білюкс |
| 15 | Телевізор PHILIPS 43PUS6554 | ШТ | 1,00 |  |
| 16 | Кріплення для TV МБП ПР | ШТ | 1,00 |  |
| 17 | Вивіска - Короб | ШТ | 1,00 | 5 м.п. |
| 18 | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |  |
| 19 | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | В комплекті (комутатор ISCOM2600G-4GE-PWR-AC, патч-панель, подовжувач) |
| 20 | Вогнегасник ВП-5 | ШТ | 1,00 |  |

**Фото магазину**

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Демонтаж Миколайчука 2\photo_5249100607749473010_y.jpg |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Демонтаж Миколайчука 2\photo_5249100607749473021_y.jpg  \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Демонтаж Миколайчука 2\photo_5249100607749473014_y.jpg |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 30.03.2023 г**