Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину

м. Київ, вул. Попудренка, 90-А

- Меблі обладнання

- Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається)

- Специфіка меблі – вона не розбірна  (складається із цільних частин).

- При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

а) всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

б) кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

в) ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

г) дверцята з під двох рівневих столів зняти разом з петлями

- Підлога

- Залишається без змін

- Стіни (фасад)

- Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.).

- Стеля  (висота h-2850)

- Залишається без змін

- Електрика

- При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються та ізолюються.

- Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.

- Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.

- Фасад:

- Виконати демонтаж рекламних вивісок на вітринах та всередині приміщення

- Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

- Обладнання:

- Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

- Інше

- Час робіт оговорюєтеся окремо.

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.

- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.

- Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

Перелік демонтованого обладнання

| № | Найменування | од.вим. | кількість | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торгове обладнання |  |  |  |  |
|  | Стіл парта 500х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Сейф | ШТ | 1,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 600мм | ШТ | 2,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 7,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл тех. зони (велики 745*1770)_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двухрівневий ДСП | ШТ | 4,00 |  |
|  | Решітка глуха | М2 | 4,00 |  |
|  | Решітка розсувна | М2 | 4,00 |  |
|  | Набір стільців | ШТ | 1,00 |  |
|  | Полка для Економпанелі 1200х200+кріплення | ШТ | 2,00 |  |
|  | Доводчик дверний | ШТ | 1,00 |  |
|  | Панель для акс під стіл 1250 (ДСП) | ШТ | 2,00 |  |
|  | Набір дверцят на дворівневий стіл 1250 | ШТ | 1,00 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
|  | Підсилювач РА-702 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Обігрівач підвісний (Білюкс) | ШТ | 2,00 |  |
|  | Телевізор PHILIPS 43PUS6554 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Кріплення для TV МБП ПР | ШТ | 1,00 |  |
|  | Вогнегасник | ШТ | 3,00 |  |
|  | Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 24,00 |  |
|  | Колонка звукова | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 |  |
|  | Комутатор ISCOM2600G-4GE-PWR-AC | ШТ | 1,00 |  |
|  | Патч-панель | ШТ | 1,00 |  |
|  | Реле часу | ШТ | 1,00 |  |
|  | Теплова завіса | ШТ | 1,00 |  |
|  | Кондиціонер | ШТ | 1,00 |  |
|  | Лінійка алюмінієва світлодіодна | ШТ | 3,00 |  |
|  | Диф автомат | ШТ | 4,00 |  |
| Вивіска |  |  |  |  |
|  | Вивіска – об’ємні літери | ШТ | 1,00 | L – 4000 мм |

Фото магазину

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) код ЄДРПОУ | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 14.00 17.05.2023 г