**Технічне завдання на влаштування переформату приміщення магазину**

**м. Київ вул. Кірпи, 5**

1. **Торгове обладнання**

Існуюче обладнання в приміщенні (демонтаж, перенесення в нову зону, монтаж)

* Панель Акс 600мм – 1 шт.
* Куточок споживача – 1шт.

Існуюче обладнання в приміщенні (демонтаж, пакування, винесення с ТЦ, навантаження)

* Постерна панель 1200мм – 2 шт

Нове обладнання (розвантаження, занесення в ТЦ, монтаж)

* Панель Акс – 600мм – 3 шт.

1. **Інженерне обладнання**

* Підвісний обігрівач (Білюкс) - демонтаж, перенесення в нову зону, монтаж – 1 шт.

1. **Додаткові роботи :**

* Заміна мебельного замка на дверцях під двохрівнеий стіл в (<https://epicentrk.ua/ua/shop/zamok-mebelnyy-vreznoy-kl-138a-22-khrom-dc.html>);
* Закріплення постерної панелі 1200 до стіни.

1. **Інші умови:**

* Занесення та винесення торгового обладнання можливо виконати в коридорі часу з 8.00 до 10.00 або з 21.00 до 22.00
* Специфіка виконання робіт: кріпити панелі необхідно в залізобетонну стіну. Буріння в стіну можливо з 08.00 по 08.30 (або вночі). Інші звичайні, нешумні, роботи можливо виконувати вдень.
* Після виконання робіт виконати прибирання приміщення від будівельного сміття.
* Пакування торгового обладнання виконується згідно ТЗ. Кути та лицьова частина меблів повинна бути закрита гофрокартоном та повністю обернуто стрейч плівкою.

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 19.05.2023 г**

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Меблі згідно планувального рішення*

|  |
| --- |
|  |
| **Зміна розташування обігрівача (Білюкс)** |
|  |