|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Вартість** |
| **Роботи** | | | |
|  | 1. Демонтувати три металеві площадки з опорами для обслуговування кран-балки та зі сходами. | 5 тон | 50 000 |
|  | 2. Демонтувати стінові з.б. панелі перегородки. Демонтаж максимально зі збереженням матеріалів. | 36 шт | 100 000 |
|  | 3. Демонтувати дві з.б. колони. Розмір колони 400х400х13800 мм. | 2 шт | 10 000 |
|  | 4. Миття стелі | 920 м2 | 55 000 |
|  | 5. Миття ферм | 800 м2 | 50 000 |
|  | 6. Миття стін | 1900 м2 | 100 000 |
|  | 7. Миття підлоги | 900 м2 | 80 000 |
|  | 8. Закладення щілин та отворів між плитами стін, та в самих стінах. | 1 200 м.п. | 40 000 |
|  | 9. Фарбування в середині цеха: стелю, ферми, стіни. В 2 шари, з сумарною витратою до 500 грам\м2 | 3 500 м2 | 250 000 |
|  | 10. Армування підлоги 1900 м кв. проволокою д.8 мм. | Треба дивитись на решту площі, можна говорити. | |
| **Разом по розділу:** | | | **~ 750 000.00** |
| **Витрати на техніку** | | | |
|  | Автопідйомник , телескоп чи ліктьовий , зміна 10 год+ 1 год обіду | 21 зміна | ~135 000 |
|  | Кран | 5 змін | ~50 000 |
|  | Вантажівка для вивозу панелей та металоконструкцій | 2 зміни | ~10 000 |
| **Разом по розділу:** | | | **~ 200 000.00** |
| **Матеріали** | | | |
|  | Штукатурний розчин для швів, мішок 25 кг | 100 мішків | 18 000 |
|  | Грунт фарба акрилова, відро 13 кг | 135 відер | 190 000 |
| **Разом по розділу:** | | | **~210 000.00** |

Також потрібне трифазне живлення, вода мережева, житло на обєкті чи поряд, доступ до санвузла та душу.

Старкін Максим.

Тел.: 067 744 81 34

Досвід є.