Пошта spokryshka@vodafone.ua з **обов’язковою!** копією на procurement\_vfr@vodafone.ua

**ОБОВ ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ ВКЛАДЕНИЙ У ТЗ ТА ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 21 день (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати в денний час, у нічний за погодженням з адміністрацією ТРЦ. На час повітряних тривог роботи у ТЦ припиняються (потрібно фіксувати повітряні тривоги для зміни графіку)

-Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт( приказ на відповідального за безпечне проведення робіт з техніки безпеки та пожежної безпеки)

**-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору.

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акта виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт Пн Ср Пт

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник

-проживання, транспортні витрати не сплачуються

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт.

Вартість робіт має рекомендаційний характер.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану в ТЗ