**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 10 кал.дн (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати:

Занесення/виніс матеріалів та проведення «гучних» робіт (наприклад демонтаж ) – у робочий час магазину з 10 до 20

-На час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця або за вимогою Орендаря)

Надання календарного графіку проведення робіт до початку робіт.

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

**-У випадку відхилень від ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення.

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт. А саме:

-приховані або складні роботи які не можливо було врахувати перед початком робіт

-додаткові роботи надані Замовником у процесі робіт за погодженням з Замовником

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник.

-проживання, транспортні витрати, амортизація інструменту та інженерного обладнання для виконання робіт не сплачуються та враховуються у вартість робіт при подачі КП на тендер

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Надання графіка є обов’язковим на початок робіт.

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000 грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт, але не менше 1-го фахового спеціаліста не враховуючи адміністративний персонал.

Вартість робіт має рекомендаційний характер.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі  | Тендер на вибір підрядника по встановленню тканинних ролет у магазинах ВФ Ритейл |
| Придбання за договором/рахунком | За договором |
| Найменування компанії  |  |
| ІПН/ЄДРПОУ  |  |
| Юридична адреса  |  |
| Фактична адреса  |  |
| Адреса надання послуг | Згідно переліку зазначеного в ТЗ |
| Контактна особа  |  |
| Термін надання послуг |  |
| Умови надання послуг |  |
| Інші умови |  |