**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенны магазину «Vodafone»**

**м. Київ Дніпровська Набережна 33, ТЦ «АРКАДІЯ»**

1. **Меблі обладнання**

* Демонтаж всіх меблів які знаходятся в примішенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

* Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
* ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу (у разі відсутності оригінальної упаковки)
* Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

1. **Підлога**

* Залишається без змін

1. **Стеля**

* Залишається без змін
* В місцях встановлення світильників цезар, виконати заміну грильято

1. **Стіни**

* Виконати зароблення отворів в в стінах після демонтажу настінних панелей та зовнішньої реклами
* Виконати демонтаж акрилових рекламних постерів з стін – 8 шт
* Виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції (S=11.51м2).

1. **Електрика**

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих трекових світильників, висота стелі типу грильято Н=3.9м , з ГКЛ – 3,3м.

- виконати демонтаж/пакування ТВ 55” та кронштейну для ТВ

- виводи з підлоги кабелів залишаються (скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі)

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж шафи СКС – 2шт,
* Виконати демонтаж вогнегасників

1. **Зовнішня вивіска:**

- Виконати демонтаж зовнішньої вивіски (5,6м+1,8м+4,8м, Н=735мм)

- Виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, кути додатково захистити гофрокартоном.


- Ціна демонтажу зовнішньої вивіски повина включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

**8) інше**

* Перед виконанням робіт закрити скляну фасадну вітрину непрозорою (чорною плівкою). Необхідність виконання робіт уточнити за 2-а дні до початку робіт.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесеню та завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
* Все демонтоване обладнання повино бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття
* Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання **з 22.00 до 10.00**. Можливі зміни
* Дата виконання робіт: 30-31 липня 2023р
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30

**

**

**