**Виготовлення торгових меблів для Vodafone.**

**Технічне завдання:**

1. Виготовлення перфорованої торгової панелі на каркасі (див додаток до ТЗ) і монтаж на об’єкті. На об’єкті вже є схожа конструкція, треба зробити максимально схожу і змонтувати на сусідню колону.
2. Виготовлення одинарних гачків для товару під перфоровану панель, хромовані (50шт).
3. Доставка та монтаж в магазині Водафон в Київ, Спортивна Площа, 1а , ТРЦ Гулівер до 14.03.2025.
4. Колір каркасу і колір самої сітки – треба підібрати і узгодити з Водафон.
5. На колону кріпити заборонено адміністрацією ТРЦ!!!

Перфорована панель з каркасом повинна бути на невеликій відстані від колони, але не більше 100мм.

Зовнішні сторони конструкції панелі повинні буди закриті і не торкатись колони.

Конструкція повинна бути безпечною (кути відсутні, відсутня можливість зачепитись і пошкодитись).

Каркас упирається в підлогу і в стелю (аналогічно схожій конструкції на сусідній колоні) ругулюючими ніжками.

1. Вивіз будівельного сміття.
2. Самостійний ремонт стелі, полу , колони, якщо буде пошкоджено.
3. Більш точні заміри провести самостійно.
4. Гарантійний термін на вироби не менше 1 року.
5. Всі додаткові матеріали і інструменти ваші.
6. Врахувати, що роботи в ТРЦ:
* Обов’язково завчасне погодження на роботи.
* Роботи можуть проводитись тільки з 22:00 по 10:00. (Кращий час з 07:00 по 10:00)

**Розміри і матеріали**:

● Орієнтовна висота від підлоги до стелі Н=2945 мм. Каркас з профільної труби 50х50мм, по 3 шт на кожну перфоровану стінку, кріплення до підлоги і до стела.

● Сітка орієнтовного розміру 2200х1730 мм - по 1 шт. , або дві, але однакової ширини.

● Гачки до 16 см в довжину.

**Перевага надається пропозиції, що включає можливість 100% післясплати.**

1. Електронна адреса для зв’язку**:** **vmaitamal@vodafone.ua**

в копію обов'язково **procurement\_vfr@vodafone.ua**

1. **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю нижче:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид робіт** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП без ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 | Перфорована стінка + гачки |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10:00 14.03.2025 р.**