**Попереднє технічне завдання по ремонту магазину Vodafone у м. Балаклія, вул.Жовтнева 37 для прорахунку попереднього кошторису.**

**Закрити вітрини рекламними банерами (надає Замовник) або непрозорою плівкою за погодженням з інженером ТН.**

**Список демонтованого обладнання для відправки на Склад:**

* модуль настінний 1200мм – 5шт
* ТВ – 1шт

Перераховане обладнання повинно бути надійно запаковано та відправлено на Склад (відправка за рахунок Виконавця).

**Список обладнання для монтажу для відправки на магазин:**

* модуль настінний 1200мм – 7шт
* стіл дворівневий – 1шт

Перераховане обладнання повинно бути надійно запаковано та відправлено на магазин (відправка за рахунок Виконавця).

**Адреса Складу:** Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А

**Адреса магазину:** Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева 37

**Стіни та торгівельне обладнання**

Демонтувати Модулі настінні 1200мм 5шт згідно ДП. Встановити модулі настінні 1200мм 7шт згідно ДП. Встановити дворівнений стіл згідно ДП. Виконати шпаклювання (місця пошкоджень, отвори та т.п.) та фарбування стіни за касою 7,98м2 у колір RAL3020.

**Електрика**

Демонтувати подвійну розетку на стіні за касою. Ізолювати провід. Виконати підключення дворівневого столу після встановлення.

По закінченню робіт виконати прибирання будівельного сміття, залишків буд матеріалів та миття підлоги.

Передати приміщення керівнику магазину.