**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 1-2 календарних дні (вказати свій термін)

- Початок робіт: перша половина липня 2025 року, після підписання договору протягом 5 р.д.

- Роботи допускається виконувати:

* на час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця/замовника).
* гучні роботи, винесення/занесення, демонтаж – з 8.00 по 21.00
* звичайні – 08-21.00

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.

**-У випадку відхилень між дефектним актом і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

- оплата робіт безготівкова, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення

- припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт

- умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

- під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт пакування. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, приховані роботи, штроблення і т.д.)

- закупівлю та доставку матеріалу здійснює Виконавець.

**-закупівлю та поставку канального кондиціонеру 48000BTU здійснює Виконавець**

- закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує Виконавець

- завантаження та винесення інженерного обладнання, будівельного сміття здійснює Виконавець.

Матеріал, такий як шліф-папір, свердло, валик, пензлі і т.п. (розхідні матеріали) мають бути враховані у вартість робіт.

Використання/оренда драбин, лісів, тури мають бути враховані у вартість робіт.

Проживання, транспортні витрати та витрати на відрядження не сплачуються.

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт *при умові узгодження з відповідальним представником Замовника*.

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт.

Врахувати, що фахові спеціалісти повинні мати діючи дозволи та посвідчення, ліцензії.

Вартість робіт за одиницю об’єму, вказана Виконавцем в комерційній пропозиції не може бути змінена (фіксована на час проведення робіт).

Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з технічним завданням, а також прорахував усі роботи, витрати, матеріал, податки та збори у наданому КП.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі (товарів/послуг)** | Демонтаж старого та монтаж нового канального інверторного кондиціонеру у м. Чернівці, пл. Соборна, 10  (закупівлю нового кондиціонера для монтажу здійснює **виконавець**) |
| **Придбання за договором/рахунком** | За договором |
| **Найменування компанії** |  |
| **ІПН/ЄДРПОУ** |  |
| **Юридична адреса** |  |
| **Фактична адреса** |  |
| **Адреса надання послуг** | м. Чернівці, пл. Соборна, 10 |
| **Контактна особа** |  |
| **Термін надання послуг** |  |
| **Умови надання послуг** |  |
| **Інші умови** |  |