Пошта

spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на

procurement_vfr@vodafone.ua

ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)

- термін виконання робіт -2  календарних днів

-початок робіт 29  липня 2026 року.

- час робіт/доступ до приміщення:  не «шумні роботи» з 7.00 до 23.00 . Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних робіт» зокрема на фасаді приміщення - в неробочий час ТЦ з 7.00 до 11.00 та з 21.00 до 23.00 (за погодженням з адміністрацією ТЦ)

-роботи допускається виконувати:

- під час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця)

- дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення.

-припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.

-умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт пакування. Фотозвіт фіксує:

- візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту

- закуплені матеріали, їх кількість

- приховані роботи (штроблення тощо)

- У разі якщо до проведення демонтажних робіт буде виявлено ушкодження меблів та іншого обладнання – обов’язкове фото фіксація пошкоджень (фото пошкодження+ загальне фото обладнання)  та сповістити про це відповідальну особу або інженера ТН.

Якщо ушкодження не буде зафіксовано та виявиться при розвантаженні обладнання, буде рахуватися, що воно отримано при демонтажі/погрузці та транспортуванні меблів та обладнання.

Таким чином відповідальність за це полягає на підрядника БМР.

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює Виконавець

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує Виконавець

-закупівлю та доставку матеріалів для робіт , розвантаження та занесення/винесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює Підрядник.

- матеріал, такий як шліф-папір, малярна стрічка, свердло, валик, пензлі і т.п. (розхідні матеріали) мають бути враховані у вартість робіт

- використання/оренда драбин, лісів, тури мають бути враховані у вартість робіт

-проживання, транспортні витрати не сплачуються

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт, але не менше 2х фахових спеціалістів не враховуючи адміністративний персонал.

Вартість робіт за одиницю об’єму, вказана Виконавцем в комерційній пропозиції не може бути змінена (фіксована на час проведення робіт).

Замовник має право скорегувати окремі об’єми заявлених робіт у розділ «Інші роботи» дефектного акту або відмовитись від їх повного виконання Підрядником. З повідомленням Підрядника до моменту початку їх виконання, але не пізніше 2-х календарних днів.

Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з технічним завданням, а також прорахував усі роботи, витрати, матеріал, податки та збори у наданому КП.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище

*Таблиця для заповнення

| Предмет закупівлі (товарів/послуг) | Проведення демонтажних робіт в магазині за адресою м. Одеса, вул. Семена Палія 93 ТЦ «СІМ’Я» 1-й поверх, 63м2 |
| --- | --- |
| Придбання за договором/рахунком | За договором |
| Найменування компанії |  |
| ІПН/ЄДРПОУ |  |
| Юридична адреса |  |
| Фактична адреса |  |
| Адреса надання послуг | м. Одеса, вул. Семена Палія 93 ТЦ «СІМ’Я» |
| Контактна особа |  |
| Термін надання послуг |  |
| Умови надання послуг |  |
| Інші умови |  |