
Пошта 
spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на 
procurement_vfr@vodafone.ua
ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)
- термін виконання робіт -2  календарних днів 
-початок робіт 29  липня 2026 року.
- час робіт/доступ до приміщення:  не «шумні роботи» з 7.00 до 23.00 . Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних робіт» зокрема на фасаді приміщення - в неробочий час ТЦ з 7.00 до 11.00 та з 21.00 до 23.00 (за погодженням з адміністрацією ТЦ) 
-роботи допускається виконувати:
· під час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця) 
· дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.
-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення.
-припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.
-умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа
-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт пакування. Фотозвіт фіксує:
· візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту
· закуплені матеріали, їх кількість
· приховані роботи (штроблення тощо)
· У разі якщо до проведення демонтажних робіт буде виявлено ушкодження меблів та іншого обладнання – обов’язкове фото фіксація пошкоджень (фото пошкодження+ загальне фото обладнання)  та сповістити про це відповідальну особу або інженера ТН.
Якщо ушкодження не буде зафіксовано та виявиться при розвантаженні обладнання, буде рахуватися, що воно отримано при демонтажі/погрузці та транспортуванні меблів та обладнання. 
Таким чином відповідальність за це полягає на підрядника БМР.

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює Виконавець
-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує Виконавець
-закупівлю та доставку матеріалів для робіт , розвантаження та занесення/винесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює Підрядник.
- матеріал, такий як шліф-папір, малярна стрічка, свердло, валик, пензлі і т.п. (розхідні матеріали) мають бути враховані у вартість робіт
- використання/оренда драбин, лісів, тури мають бути враховані у вартість робіт
-проживання, транспортні витрати не сплачуються
Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника
Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000грн з Виконавця за кожний випадок.
Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт, але не менше 2х фахових спеціалістів не враховуючи адміністративний персонал.
Вартість робіт за одиницю об’єму, вказана Виконавцем в комерційній пропозиції не може бути змінена (фіксована на час проведення робіт).

Замовник має право скорегувати окремі об’єми заявлених робіт у розділ «Інші роботи» дефектного акту або відмовитись від їх повного виконання Підрядником. З повідомленням Підрядника до моменту початку їх виконання, але не пізніше 2-х календарних днів.
Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з технічним завданням, а також прорахував усі роботи, витрати, матеріал, податки та збори у наданому КП.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище
*Таблиця для заповнення
	Предмет закупівлі (товарів/послуг)
	Проведення демонтажних  робіт в магазині за адресою м. Одеса, вул. Семена Палія 93 ТЦ «СІМ’Я» 1-й поверх, 63м2
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	Адреса надання послуг
	м. Одеса, вул. Семена Палія 93 ТЦ «СІМ’Я»

	Контактна особа 
	

	Термін надання послуг
	

	Умови надання послуг
	

	Інші умови
	



