Техническое задание на реконструкцию гранитного покрытия площадки на территории ТРЦ Космополит

Адрес: Гетьмана, 6, ТРЦ Космополит.

Общая площадь реконструкции – 560 м.кв.

Работы:

1. Демонтаж гранитных плит - 560 м.кв.
2. Демонтаж ливнеприемников - 62 м.кв.
3. Очистка гранита от раствора - 450 м.кв.
4. Нанесение гидроизоляции – 560 м.кв.
5. Монтаж ливнеприемников – 62 м.кв.
6. Монтаж гранитных плит (старых и новых) – 560 м.кв.

Часть плит необходимо заменить. Для оценки количества ожидаем представителя Вашей компании в дневное время с 9.00 до 18.00. Ориентировочно замене подлежит 70-110 м.кв плит.

Размер плиты 60х60х20

Также необходимо указать список всех материалов, используемых для данного проекта (цемент, песок, клей и т.д.), стоимость доставки по адресу Гетьмана, 6, ТРЦ Космополит, стоимость вывоза строительного мусора.

Условия оплаты:

· предоплата на материал – до отгрузки 70%

· поставка на объект Заказчика 30%

Оплата за Работы – 100% по выполнению работ, закрытие Актами.

Указать условия гарантии.

Контактное лицо для осмотра места реконструкции Боровик Юрий 067-665-0015, Сергей Шелест 067-107-7932

Начало работ с 27.08.19, возможно изменение даты по договоренности.