**Технічне завдання на переобладнання приміщення під магазин «Vodafone»**

**м. Житомир вул Київська 77 ТЦ « ГЛОБАЛ UA»**

1. **меблі**
* Демонтаж всіх меблів згідно планувального рішення
* Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом. (див арк. «новий формат»)
1. **Підлога**
* Виконати демонтаж/монтаж 6 плиток в місці прокладання кабелю для підключення двох рівневих столів 1650мм, в центрі торгового залу.
1. **Стеля**
* Залишається існуюча стеля
1. **Стіни**
* Виконати шпаклювання гіпсокартонних стін під фарбування в місцях пошкодження г/к стін після демонтажу панелей.
* Виконати пофарбування стін водоємульсійною фарбою - колір білий RAL 9010 .
1. **Електрика**
* Виконати монтаж додаткових вбудованих розеток (2 шт), Прокладання кабелю виконати в кабель-каналу від найближчої розетки.
* Виконати підключення двух рівневих столів з запасом кабелю -2м та з крутити кільцями з подальшим під’єднанням до електричної колодки на 6-ть гнізд змонтованих на столах.
* Підключення середнього двох рівневого столу 1650мм виконати від розподільчої коробки яку встановити в першому від входу двох рівневому столі
* При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
* Виконати LED підсвітку двух рівневих столів 1250мм -2шт, 1650мм-2 шт (див. ТЗ на влаштування LED освітлення столів).
* Після монтажу меблів виконати налаштування освітлення (регулювання направленості освітлення)

**7) Інші роботи:**

* *Виконати пакування/навантаження наступного обладнання: стіл для консультацій (поз.17)- 1шт, настінної панелі 1200мм (поз.15) -1 шт., настінної панелі 600мм (поз.,,,) -2 шт, стільців*
* *Виконати прорізання отворів в панелі аксесуарів 1200мм, д=68мм з встановленням заглушки для підключення подвійних столів – 4шт*
* Виконати захист скляної вітрини фасаду магазину непрозорою білою плівкою на перод проведення робіт
* Після виконання робіт виконати вологе прибирання приміщення та меблів.
* Транспортування меблів: склад-магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Меблі згідно планувального рішення*

*Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.*

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

**Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 20.06.2022 г**