**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Черкаси, бульвар Шевченка, 207**

1. **Меблі обладнання**

* Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається)
* Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).
* При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

а) всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

б) кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

в) Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

1. **Підлога**

* Залишається без змін

1. **Стіни (фасад)**

* Під час виконання демонтажних робіт необхідно закрити бокові сторони відділу плівкою від стіни до підвісної стелі Армстронг, для запобігання розповсюдженню пилу – (50м2).
* Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.). Плівка на склі – 11м2, ПВХ - 5м2.
* Місця пошкодження (отвори, прорізи) заштукатурити – 10 місць.

1. **Стеля**

* В залі приміщення виконати демонтаж звукових колонок (висота стелі 4 метра)
* Не потрібно виконувати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу звукових колонок, камер відеоспостереження.
* Стеля в залі приміщення – без змін
* Стеля підсобних приміщень – без змін

1. **Електрика**

* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.
* Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються, ізолюються та затираються розчином під колір плітки (11 шт)
* Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.

1. **Зовнішня вивіска:**

* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски – 14 м.п.

1. **Інше**

* Виконання робіти можливо з 08.00 до 20.00 по узгодженню з охороною ТЦ.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік торгівельного та інженерного обладнання, що підлягає демонтажу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **од.вим.** | **кількість** | **примітка** |
| **Торгове обладнання** | | | | |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | СТЕЛАЖІ ОЦИНКОВАНІ МБП | ШТ | 2,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 4,00 |  |
|  | Стіл круглий ТОП 10, 1000 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для телефонів, 800\_ДСП | ШТ | 2,00 |  |
|  | Стіл тех. зони (великий 745\*1770)\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для консульт. високий (правий)\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двохрівневий ДСП | ШТ | 5,00 | с колодками (9шт) |
|  | Сейф металевий | ШТ | 1,00 |  |
|  | Куточок споживача | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стілець -табуретка високий | ШТ | 1 |  |
|  | Стілець-табуретка низький | ШТ | 2 |  |
|  | Стілець з спинкою високий | ШТ | 4 |  |
| **Інженерне обладнання** | | | | |
|  | Обігрівач підвісний | ШТ | 1,00 | Білюкс |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2,00 | Висота стелі 4 метра |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | В комплекті з патч-панелю та подовжувачем |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Вогнегасники | ШТ | 4,00 |  |
|  | Теплова завіса | ШТ | 1,00 |  |
|  | Електричний щиток | ШТ | 1,00 | В комплекті з лічильником електроенергії, 15 автоматами. |
| **Вивіска** | | | | |
|  | Вивіска - Короб | М.П. | 14,00 | відключення і демонтаж |

**Фото магазину**

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5267459076089039048_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5267459076089039047_y.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5267459076089039030_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5267459076089039028_y.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5267459076089039027_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5267459076089039031_y.jpg |

|  |
| --- |
|  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 14.04.2023 г**